|  | «TASDIQLAYMAN» Institut rektori _____________ ____________________ (imzo) (F.I.Sh.) «____» ______________ 2026-yil |
| --- | --- |

«E-MAKON» LOYIHASI UCHUN

XARAJATLAR SMETASI

Loyiha nomi: «E-Makon» — bog' va landshaft xizmatlari onlayn platformasi.

Loyiha tarkibi: mijozlar uchun mobil ilova (Android va iOS), Telegram bot, firmalar uchun admin panel, platforma boshqaruvi uchun superadmin panel hamda server qismi (REST API).

Moliyalashtirish manbai: institut mablag'lari.

Ajratilgan mablag': 1 000 (bir ming) AQSh dollari.

Amal qilish muddati: 12 oy (2026-yil oktyabr — 2027-yil oktyabr).

Mavjud resurslar: server va domen nomi loyiha jamoasida mavjud, shu sababli smetaga kiritilmagan.

| № | Xarajat moddasi | Maqsadi va asoslanishi | Muddat / birlik | Summa ($) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cursor Pro dasturiy ta'minoti litsenziyasi (yillik obuna) | Dasturiy kodni ishlab chiqish va sifatini oshirish uchun sun'iy intellektga asoslangan vosita (1 dasturchi uchun) | 12 oy | 192 |
| 2 | Apple Developer Program a'zoligi | Mobil ilovani App Store do'koniga joylashtirish (iOS foydalanuvchilari uchun) | 1 yil | 99 |
| 3 | Google Play Console akkaunti | Mobil ilovani Play Market do'koniga joylashtirish (Android foydalanuvchilari uchun) | bir martalik | 25 |
| 4 | SMS/OTP xizmati (Eskiz.uz) | Foydalanuvchilarni telefon raqami orqali SMS kod bilan xavfsiz ro'yxatdan o'tkazish (taxminan 8–10 ming SMS) | paket | 100 |
| 5 | Sun'iy intellekt integratsiyasi (Gemini / OpenAI API) | Rasm orqali o'simlik kasalligi va zararkunandalarni aniqlash, mijozlarga avtomatik maslahat beruvchi yordamchi | 12 oy | 100 |
| 6 | Dasturni rasmiy ro'yxatdan o'tkazish | Intellektual mulk agentligidan «EHM uchun dastur» guvohnomasini olish (davlat boji va hujjatlar) | bir martalik | 100 |
| 7 | Instagram reklamasi (Meta Ads) | Ilovani hududlar bo'yicha maqsadli auditoriyaga tanishtirish | kampaniya | 180 |
| 8 | Telegram reklamasi | Bog'dorchilik va uy-joy mavzusidagi Telegram kanallarida reklama joylashtirish | kampaniya | 150 |
| 9 | Kutilmagan xarajatlar uchun zaxira | Valyuta konvertatsiyasi, bank kartasi komissiyalari va soliqlar | — | 54 |
| JAMI |  |  |  | 1 000 |

Jami: 1 000 (bir ming) AQSh dollari. So'mdagi qiymati to'lov kunidagi O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki kursi bo'yicha hisoblanadi.

Izohlar

1. Apple, Google, Cursor va sun'iy intellekt xizmatlari uchun to'lovlar faqat xalqaro bank kartasi (Visa / Mastercard) orqali amalga oshiriladi.

2. Dasturiy ta'minotga patent berilmaydi; uning o'rniga Intellektual mulk agentligida «EHM uchun dastur» sifatida rasmiy ro'yxatdan o'tkaziladi. Davlat boji miqdori ima.uz saytida belgilangan tartibda aniqlanadi.

3. Sun'iy intellekt xizmatlariga foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlari (ism, telefon raqami, manzil) yuborilmaydi — «Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida»gi Qonun talablariga rioya qilinadi.

4. Reklama kampaniyalari mobil ilova do'konlarga joylashtirilgan va SMS xizmati ishga tushirilgandan so'ng boshlanadi.

5. Zaxira mablag'idan foydalanilmagan taqdirda, u boshqa moddalardagi qo'shimcha ehtiyojlarga yo'naltiriladi.

Kutilayotgan natijalar

• Mobil ilova Play Market va App Store do'konlarida joylashtiriladi.

• Foydalanuvchilar SMS kod orqali xavfsiz ro'yxatdan o'tadi.

• Rasm orqali o'simlik kasalliklarini aniqlovchi sun'iy intellekt funksiyasi ishga tushiriladi.

• Dasturiy ta'minot Intellektual mulk agentligida rasmiy ro'yxatdan o'tkazilib, guvohnoma olinadi.

• Reklama kampaniyalari orqali platformaga birinchi foydalanuvchilar va hamkor firmalar jalb qilinadi.

| Loyiha rahbari: | _____________ ____________________ |
| --- | --- |
| Bosh hisobchi: | _____________ ____________________ |
| Sana: | «____» ______________ 2026-yil |